| Préserver et gérer les milieux aquatiques et humides |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTIFS GENERAUX | Typologie | DISPOSITIONS DU PAGD | REGLEMENT | Priorité | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 6+ |
| O54 | G | MA – 1 : Réorganiser la maîtrise d'ouvrage rivières |  | 1 pour création |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 07 08 | GA | MA – 2 : Mettre en œuvre des Plans pluriannuel de restauration et d'entretien des cours d'eau | Art. 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O7 | AC | MA – 3 : Mettre en place une stratégie de lutte contre les espèces exotiques envahissantes |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O8 | G | MA – 4 : Stratégie de continuité à l'échelle des cours d'eau du bassin versant de la Risle | Art. 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G | MA–5 : Inventaire des ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau sur la Risle médiane, la Charentonne et le Guiel, relatif à la règle 2 a) "ouverture des vannes" du règlement du SAGE | Art. 2 | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G | MA–6: Inventaire des ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l’eau sur la Risle médiane, la Charentonne et le Guiel, relatif à la règle 2 b) "ouverture des vannes" du règlement du SAGE | Art. 2 | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G | MA-7: Modalités d'ouverture des vannes des ouvrages en application de la règle 2 "ouverture des vannes" du règlement du SAGE | Art. 2 | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AG | MA – 8: Réaliser les études et travaux de rétablissement de la continuité (continuité longitudinale) |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 09 | G | MA – 9: Etendre le classement des cours d'eau en liste 2 (article L 214-17 du code de l'environnement) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O8 | G | MA – 10 Réduire les impacts des ouvrages hydrauliques | Art. 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G | MA–11 Définition de la notion d'ouvrage structurant |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | MA – 12 Inventorier les ouvrages structurants |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O8 | G | MA – 13 Préciser les conditions de la mobilisation du potentiel hydroélectrique non utilisé | Art. 2 | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O7 | G | MA – 14 Mener une concertation interdépartementale sur la reconnaissance des cours d'eau en limite de départements |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CA | MA – 15: Définir l'espace de mobilité des cours d'eau |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 O5 | D | MA – 16: Intégrer les cours d'eau dans les documents d'urbanisme et protéger leur hydromorphologie et leur espace de mobilité |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O9 | A | MA – 17: Mettre à jour les Plans Départementaux pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | MA – 18: Décliner les PDPG localement |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G | MA – 19 Encadrer les repeuplements en vue d'une gestion piscicole patrimoniale |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | MA – 20 Suivre les populations piscicoles et astacicoles* et inventorier les frayères |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O10 O12 | C | MA – 21 Inventorier les zones humides à l'échelle cadastrale |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O10 O11 O12 | A | MA – 22 Définir les ZSGE, les ZHIEP et leurs programmes d'action |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 O12 | D | MA – 23 Intégrer l'inventaire des zones humides dans les documents d’urbanisme et protéger ces zones humides et leurs fonctionnalités |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G | MA – 24: Donner un cadre géographique aux compensations de pertes de zones humides |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O3 O11 | G | MA – 25: Renforcer la gestion des zones humides sous maîtrise d'ouvrage publique |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 O3 O11 | A | MA – 26: Poursuivre l'animation pour l'amélioration de la gestion des zones humides |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 O3 O4 O5 O6 O1 | A | MA – 27: Mettre en place une démarche spécifique pour faciliter le maintien et le retour de l'élevage extensif et de l'élevage biologique sur les zones humides |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O4 O5 | G | MA – 28: Limiter la fertilisation et ne pas utiliser de produits phytosanitaires en zones humides |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O4 O12 | G | MA – 29 : Limiter la création de plans d'eau sur les zones à enjeux | Art. 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | MA – 30 : Gérer et entretenir les plans d'eau existants |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O7 O11 O12 O57 | C | MA – 31 : Sensibiliser les particuliers et les professionnels à la préservation des zones humides et des milieux aquatiques |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| OBJECTIFS GENERAUX | Typologie | DISPOSITIONS DU PAGD | REGLEMENT | Priorité | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 6+ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs de résultat | D | MA – 32 Définir des valeurs guides pour le paramètre nitrates des eaux superficielles |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | MA – 33: Définir la valeur guide pour l'Indice Biologique Global Normalisé |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G | MA – 34: Suivre la qualité biologique du milieu en amont et en aval des rejets les plus polluants |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O42 | GA | MA – 35: Actualiser les schémas directeurs et zonages et les mettre en œuvre |  | 1 pour actualisation |  |  |  |  |  |  |  |
| O43 | A | MA – 36: Mettre en place un traitement sur les réseaux à rejet direct |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O42 | GAC | MA – 37: Supprimer les rejets directs et les branchements défaillants |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O42/O43/O45/ O46 | A | MA – 38: Transmettre les données de l'autosurveillance règlementaire, renseigner le système d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement SISPEA afin de faciliter et de renforcer la transparence sur les services publics d'eau et d'assainissement |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O42 | GA | MA – 39 : Diagnostiquer et réhabiliter les réseaux d'eaux usées |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O43 | GA | MA – 40 : Optimiser le traitement des eaux usées en assainissement collectif |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O45 | G | MA – 41 : Prioriser la réhabilitation des installations non conformes |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G | MA – 42 : Réaliser des études de filière pour la conception des assainissements non collectifs neufs |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AC | MA – 43 : Mettre en œuvre les schémas départementaux d'élimination des matières de vidange et sous produits de l'assainissement |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O47 | A | MA – 44 : Identifier et maîtriser les rejets non domestiques |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O46 O49 | G | MA – 45 : Contrôler les rejets non domestiques et mettre en place des conventions de raccordement |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O47 O48 | CA | MA – 46 : Sensibiliser les utilisateurs de substances dangereuses et réduire les émissions |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O50 | CA | MA – 47 : Prévenir les risques de pollution accidentelle |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O50 | A | MA – 48 : Organiser la vigilance vis-à-vis des pollutions potentielles liées au transport maritime en Seine |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| O5 O46 | CA | MA – 49 : Sensibiliser les pisciculteurs sur les enjeux de préservation des milieux aquatiques et les accompagner en vue de la mise aux normes des piscicultures |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| Préserver, gérer et exploiter la ressource en eau potable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTIFS GENERAUX | Typologie | DISPOSITIONS DU PAGD | REGLEMENT | Priorité | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 6+ |
| O35 | C | AEP – 1 : Effectuer un suivi renforcé de la qualité de la ressource en eau |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | AEP – 2 : Renseigner le système d’information sur les services publics d’eau et d’assainissement SISPEA et utiliser cet outil afin de faciliter et de renforcer la transparence sur les services publics d'eau et d'assainissement |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | AEP – 3 : Inventorier les forages/puits privés à des fins d'usages domestiques et non domestiques |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O35 | GA | AEP – 4 : Finaliser les études de sécurisation de la ressource et réaliser les travaux |  | 1 pour les études |  |  |  |  |  |  |  |
| O40 | G | AEP – 5 : Regrouper les structures compétentes en production / distribution d'eau potable |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O24 | GA | AEP – 6 : Intégrer la turbidité et faire une évaluation financière lors de la définition des prescriptions relatives aux périmètres de protection |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GA | AEP – 7 : Réviser les arrêtés d'autorisation d'exploitation et de délimitation des périmètres de protection qui ne sont plus adaptés au contexte |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | AEP – 8 : Suivre la mise en œuvre des prescriptions de protection |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G | AEP – 9 : Harmoniser les pratiques en matière de protection |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O24 | C | AEP – 10 : Diffuser les bonnes pratiques et prescriptions liées à la géothermie |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| O25 | GA | AEP – 11 : Elaborer des programmes d'actions préventives de maîtrise du ruissellement sur les bassins d'alimentation des bétoires impactantes |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | AEP – 12 : Accroître la connaissance et les retours d'expérience sur le karst |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| O35 O36/37 | GA | AEP – 13 : Hiérarchiser et définir des programmes d'actions de protection de la ressource |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O5 O6 O36/37 O57 | A | AEP – 14 : Faciliter le développement d'une agriculture durable dans les BAC |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CA | AEP – 15 : Créer un observatoire agronomique |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | AEP – 16 : Mener une animation agricole pour la réduction des pollutions diffuses et ponctuelles |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | AEP – 17 : Sensibiliser et former les exploitants aux différentes formes d'agriculture durable et aux enjeux de préservation de la ressource |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | AEP – 18 : Développer les filières avales de la production biologique |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O5 O6 O36/37 O57 | G | AEP–19 : Détruire mécaniquement ou naturellement par le gel les cultures intermédiaires |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O5 O6 O36/37 O57 | GA | AEP– 20 : Mettre en place des bandes enherbées le long des fossés d'assainissement et principaux talwegs dans les zones à enjeux |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 O5 O38 O57 | A | AEP – 21 : Elaborer et mettre en œuvre des plans d'entretien des espaces publics |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | AEP – 22 : Elaborer et mettre en œuvre des plans d'entretien sur les réseaux |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | AEP – 23 : Sensibiliser aux techniques alternatives au traitement et à la fertilisation chimique |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O29 | GA | AEP – 24 : Améliorer le rendement des réseaux de distribution |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O27 | A | AEP – 25 : Réaliser des économies d'eau au sein des équipements publics |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O27 O28 O57 | C | AEP – 26 : Sensibiliser les usagers aux économies d’eau |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O27 | C | AEP – 27 : Organiser une veille sur les expériences de tarification incitative et les systèmes de rémunération des services d'eau et d'assainissement |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O30 | G | AEP – 28 : Suivre et reconquérir la qualité de la ressource dont l'exploitation est abandonnée |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O32/O33/O34 | G | AEP – 29 : Conditionner la recherche et l'exploitation d'une nouvelle ressource |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O41 | A | AEP – 30 : Elaborer et mettre en œuvre des plans de secours |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

| Gérer les risques d'inondations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTIFS GENERAUX | Typologie | DISPOSITIONS DU PAGD | REGLEMENT | Priorité | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 6+ |
| O54 | G | I – 1 : Réorganiser la maîtrise d'ouvrage ruissellement - inondation |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O13 | G | I – 2 : Réaliser des PLU sur les communes du bassin versant |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GC | I – 3 : Apporter un appui technique à l'intégration des mesures du SAGE dans les documents d'urbanisme |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | I – 4 : Intégrer les risques inondation dans les documents d'urbanisme |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | I – 5 : Cartographier les zones d'expansions des crues |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GA | I – 6 : Réaliser des PPRI sur les zones à risque non couvertes |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | I – 7 : Intégrer les prescriptions et recommandations dans les autorisations d'urbanisme en zones de PPRI et dans l'enveloppe des plus hautes eaux connues |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G | I – 8 : Consulter les maîtres d'ouvrage ruissellement lors des instructions en zones à risque |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | I – 9 : Transmettre les études apportant une connaissance des risques aux services de l'état et services instructeurs des autorisations d'urbanisme |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | I – 10 : Apporter un appui technique aux collectivités pour l'intégration du risque dans les documents d'urbanisme |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O14 | C | I – 11 : Communiquer sur les mesures de réduction de la vulnérabilité |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CA | I – 12 : Apporter un appui aux entreprises pour la réduction de leur vulnérabilité |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O15 | C | I – 13 : Actualiser l'atlas aléa ruissellement / érosion |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O13 O15 | C | I – 14 : Définir les zones à risques liés au ruissellement et à l'érosion |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O15 | A | I – 15 : Réaliser des plans communaux d'aménagements d'hydraulique douce |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | I – 16 : Définir des ZSCE zones érosion sur les bassins d'alimentation de captages turbides |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | I – 17 : Mener une animation agricole pour la réduction du ruissellement et de l'érosion à la source |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | I – 18 : Expérimenter et diffuser les techniques agronomiques innovantes |  | 3 pour nouvelles exp. |  |  |  |  |  |  |  |
| O16 | A | I – 19 : Finaliser les études hydrauliques |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GA | I – 20 : Programmer les aménagements hydrauliques |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GA | I – 21 : Programmer les aménagements hydrauliques d'intérêt général |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O54 | G | I – 22 : Organiser la gestion des fossés d'assainissement agricole et rural |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O16 | C | I – 23 : Inventorier et développer la connaissance sur l'impact de l'assainissement agricole et rural existant |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | I – 24 : Développer des projets pilotes pour la maîtrise de l'assainissement agricole et rural existant |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G | I – 25 : Donner un cadre géographique à l'examen du cumul des opérations de drainage | Art. 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G | I – 26 : Gérer le foncier pour la mise en œuvre des aménagements |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O17 | G | I – 27 : Favoriser l'infiltration des eaux pluviales urbaines et règlementer leur gestion dans les documents d'urbanisme | Art. 5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O17 O18 | CA | I – 28 : Apporter un appui technique aux aménageurs publics et privés pour la gestion des eaux pluviales |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O18 | G | I – 29 : Consulter les maîtres d'ouvrage ruissellement sur le volet pluvial des autorisations d'urbanisme |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | I – 30 : Communiquer auprès des particuliers sur la gestion des eaux pluviales |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CA | I – 31 : Apporter un appui technique aux collectivités pour la gestion collective des eaux pluviales |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GA | I – 32 : Réaliser des schémas directeurs d'assainissement pluvial |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A | I – 33 : Hiérarchiser les aménagements de gestion collective des eaux pluviales urbaines |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O19 | CA | I – 34 : Réaliser des études d’optimisation des champs d'expansion des crues |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| O20 | C | I – 35 : Communiquer sur les obligations de suivi des digues de protection et barrages |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GA | I – 36 : Transmettre les informations techniques sur les ouvrages hydrauliques afin d'en faciliter la gestion en cas de crue |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G | I – 37 : Suivre et entretenir les ouvrages hydrauliques |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O21 | A | I – 38 : Créer un système de surveillance et d'alerte sur les secteurs non couverts |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| O14 | C | I – 39 : Apporter un appui méthodologique à l'élaboration de PCS et de plans de mise en sûreté des établissements recevant du public |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O14/O22 | AC | I – 40 : Mettre en place des PCS et communiquer sur le comportement à avoir en cas d'inondation |  | 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | I – 41 : Développer la connaissance du risque inondation |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O23 | A | I – 42 : Identifier et mettre en place les repères de crues |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |

| Problématiques transversales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJECTIFS GENERAUX | Typologie | DISPOSITIONS DU PAGD | REGLEMENT | Priorité | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Année 4 | Année 5 | Année 6 | Année 6+ |
| O55 | G | MO – 1 : Définir et mettre en place la structure porteuse de la mise en œuvre du SAGE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| O56 O57 O58 | C | MO – 2 : Définir et mettre en place une stratégie de communication sur la préservation de la ressource en eau et la mise en œuvre du SAGE |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |