CAHIER DES CHARGES

Maître d’ouvrage : Association Bassin de la Sélune de l’Amont à l’Aval (BS2A) 2 rue d’Avranches 50240 Saint-James

Objet de la consultation : Etude sur le devenir d'un bief situé sur le Beuvron au lieu dit les Rochers sur la commune de Saint James.

Personne responsable du marché pour l'exécution : Monsieur Michel THOURY Président de l’Association Bassin de la Sélune de l’Amont à l’Aval Président de la Commission locale de l’eau du SAGE Sélune

A. Contexte

Le Beuvron est un affluent rive gauche de la Sélune. Il prend sa source en Ille et Vilaine aux alentours de Parigné et se jette dans la Sélune au niveau de Ducey dans la Manche. Sa longueur est de 25 km  (8 km en Ille et Vilaine et 17 km en Manche). Son bassin versant couvre environ 126 km². Le Beuvron est classé selon l'article L432-6 du code de l'environnement.

La présence de deux barrages hydroélectriques infranchissables sur la Sélune fait du Beuvron l'un des deux seuls axes pour la migration des saumons, aloses, lamproies, truites de mer et anguilles.

Un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux est actuellement en cours de rédaction sur le bassin versant de la Sélune. Bien que ce document ne soit pas totalement finalisé, il a été décidé de réfléchir dès à présent à sa mise en œuvre en choisissant un sous bassin versant pilote constitué entre autre du Beuvron. Diverses propositions d'actions sont ressorties des réunions du groupe de travail et du comité de pilotage. Entre autre l'étude du devenir d'un bief situé en contrebas de Saint James sur le Beuvron.

Ce bief (environ 1,5 mètres de largeur) était autrefois utilisé comme source d'énergie et comme réserve d'eau pour lutter contre les incendies par un atelier de fabrication des vêtements. Désormais cet usage n'existe plus et le bâtiment est utilisé pour stocker du matériel d'Electropoli. Au cours des dernières années des problèmes d'inondation ont eu lieu en 2000 et 2003.

La communauté de communes de Saint James propriétaire du bâtiment et du bief souhaite ouvrir le Beuvron aux poissons migrateurs en mettant au cours le barrage du bief et s'interroge des conséquences hydrauliques sur les installations d'Electropoli.

B. Objectifs de l’étude

Afin de prendre une décision quant au devenir de ce bief, il est nécessaire d'avoir des éléments d'information :

- sur l'hydraulique actuelle,

- sur les modifications hydrauliques induites par  l'arasement du seuil et/ou les aménagements spécifiques proposés,

- sur les aménagements nécessaires pour lutter contre les inondations que le seuil demeure ou soit arrasé.

C Suivi de l'étude

Le comité de pilotage de l'étude sera mis en place dès le début de l'opération. Il sera constitué de membres de la communauté de communes de Saint James, de la CLE du SAGE de la Sélune, du Conseil Supérieur de la Pêche, de la Fédération des AAPPMA de la Manche, de l'AAPPMA de Saint James et de la CATER de Basse Normandie.

Ce comité se réunira au lancement et à la restitution de l'opération et exceptionnellement en fonction des besoins de l'étude (à la demande du maître d'ouvrage ou du bureau d'études).

D. Contenu de l'étude

Cette étude devra en particulier présenter de manière claire précise et complète :

- une étude hydraulique,

- les aménagements nécessaires et leurs coûts en fonction de la problématique inondation.

E. Chronogramme prévisionnel

La durée de réalisation sera au maximum de 2 mois.

Au départ, une réunion de cadrage permettra de présenter les attentes et le contexte local.

Une réunion de restitution présentera les résultats de l'étude au comité de pilotage.

Un rapport provisoire sera remis en deux exemplaires (papier et informatique), 15 jours avant cette réunion afin d'en faire une analyse et aboutir à la version définitive remise également en deux exemplaires. Tout document ne sera définitif qu'une fois validé par le comité de pilotage.

Les documents informatiques seront remis sous format word et pdf. Quant aux cartes elles devront être compatibles avec MAPINFO.

D. Annexes

- Carte de localisation du bief.

- Extraits du cadastre.

- Photographies du site prises le 3 juin 2005.

Carte de localisation du bief (source IGN).

Extraits du cadastre

Photographies du site prises le 03/06/2005