## Slide 1
Cazaux-Sanguinet
Petit étang de Biscarrosse
Parentis-Biscarrosse
Aureilhan
Séance de la CLE du 26 juin 2008
PROJET DE SAGE
ETANGS LITTORAUX BORN ET BUCH
Organisation et programme de la Phase d’élaboration

## Slide 2
PHASE PRELIMINAIRE
ELABORATION
MISE EN ŒUVRE
SUIVI
Projet de SAGE
Approbation
Délimitation du périmètre
Constitution de la CLE
I
II
III
Programmes d’actions
Tableau de bord
Arrêté d’application du SAGE
Consultation des collectivités et du comité de bassin sur le dossier argumentaire
Elaboration du SAGE

## Slide 3: Se fixer des objectifs généraux d’utilisation de mise en valeur, de protection qualitative et quantitative de la ressource en eau superficielle et souterraine
  COMMENT ?
  Associer tous les acteurs
  Comprendre le milieu et les phénomènes
  Viser la non dégradation ou l’amélioration de l’état de l’eau et des usages
  Étudier les solutions et les alternatives possibles et s’entendre sur les plus consensuelles
  Fixer des objectifs et les moyens pour les atteindre
  Formaliser le consensus
Elaboration du SAGE
Rappel : objectif final et fil directeur :
Définir une politique locale de l’eau : organiser et planifier l’avenir du bassin versant.

## Slide 4
ETAT INITIAL ET PERSPECTIVES
Etat des lieux
Diagnostic
Tendances d’évolution
SCENARII / DEFINITION DES OBJECTIFS CHOIX DE LA STRATEGIE
PAGD & REGLEMENT
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL
APPROBATION DU SAGE PAR LE PREFET
Elaboration du SAGE
Etapes et Calendrier prévisionnel :
vote de la CLE
3 ans et demi
Juin 2008
ADOPTION
DU SAGE
2011
2012
Arrêté préfectoral d’application du SAGE
Consultation sur le SAGE
(Collectivités, Chambres Consulaires, Comité de Bassin)
Evaluation environnementale
Enquête Publique
Approbation du SAGE par la CLE
(après modifications éventuelles)
1 an

## Slide 5
Comment, les appuis de la CLE ?
Elaboration du SAGE
CLE
Débats Réflexion
DECISIONS
CADRAGE
Commissions géographiques
Consultation et information élargie
Echange avec les acteurs de terrain
et le public
Commissions thématiques
Groupes de travail pluridisciplinaires
Echanges et réflexion
Elaborent des proposions
Bureau
Assiste et
prépare les CLE
Cellule d’animation
assure la liaison, élabore, propose

## Slide 6
Elaboration du SAGE
3 Commissions géographiques
Bassin versant du lac de Cazaux-Sanguinet
Bassin versant du lac de Parentis-Biscarrosse
Bassin versant de l’étang d’Aureilhan
PROPOSITIONS :
4 Commissions thématiques
Gestion quantitative et gestion hydraulique
Qualité et gestion de l’eau, des milieux aquatiques et des zones humides
Usages, milieux et ressources
Eau et aménagement du territoire

## Slide 7
Elaboration du SAGE
Réalisation de l’Etat des Lieux- Diagnostic :
  Base de réflexion : dossier argumentaire de septembre 2006
  Étude qualité des cours d’eau bientôt finalisée
  Bilan des données disponibles par grandes thématiques en cours
  Données manquantes et études complémentaires à analyser
  Des Ateliers « Connaissances » en projet
    Exemple : Géologie et hydrogéologie du bassin versant / nappes du Plio -quaternaire

## Slide 8
Elaboration du SAGE
Préfiguration de la CLE n°2
  Création du Bureau
  Création des commissions géographiques et thématiques
  Annuaire des acteurs
  Analyse des manques de données et réflexion sur les études complémentaires à mener
  Programme de travail pour la réalisation de l’état des lieux
  Date : 19 ou 26 septembre
  Lieu : inventaire des salles du bassin versant

## Slide 9
Aujourd’hui ….
Actualités du SAGE
Étangs Littoraux Born et Buch
sur http://www.gesteau.fr
A VENIR :
Automne 2008…. CLE n° 2 organisation de l’état des lieux diagnostic
Automne 2009….validation du diagnostic
Phase d’élaboration engagée
Attentes fortes des acteurs