V.1 TABLEAU DE BORD DE LA MISE EN OEUVRE DU S.A.G.E.

| A. Gestion quantitative de la ressource en eau . |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteurs Actions préconisées | Irrigants | Structures intercommunales | DŽpart. | RŽgion | Agence de lÕeau | Etat |
| A.a Sur l'ensemble du périmètre du S.A.G.E., gel de l'irrigation. | Mise en oeuvre par l'ensemble des irrigants. |  |  |  |  | Contrôle de son application par les services de la police des eaux. |
| A.b Secteur à l'aval de Crest, amŽnagements prŽvus : - Retenue des Trois Vernes, - Maillage des réseaux d'irrigation, - Seuil des Pues, - Aménagements envisageables. | Ma”trise dÕouvrage : - SI de Crest Sud - SISEV - à déterminer | Ma”trise dÕouvrage : - SMRD | Financement dans le cadre du contrat de rivière. Coût : Trois Vernes + Maillage = 40 MF H.T Seuil des Pues = 10,5 MF H.T |  |  |  |
| A.c Zone de répartition des eaux, Mise en place dÕune gestion de crise. | Gestion des prŽlvements dans la Dr™me et sa nappe alluviale, par lÕensemble des irrigants individuels et en réseaux collectifs. | Implication du SMRD en tant que co-gestionnaire de l'observatoire de l'eau. |  |  |  | Le PrŽfet est responsable de la mise en place de la gestion de crise et des contr™les nŽcessaires ˆ son respect. |
| A.d Cas particulier de la Gervanne. | LÕASA des Massons est chargŽe du contrôle de la retenue et de la remise à plat des droits d'eau et des autorisations de prélèvements. |  |  |  |  | Surveillance et contrôle à la charge de la police des eaux. |
| A.e Sur l'ensemble du périmètre, Mise en place d'une gestion de crise. | Gestion des prélèvements par l'ensemble des irrigants. | Implication du SMRD en tant que co-gestionnaire de l'observatoire de l'eau. |  |  |  | Mise en place du dispositif et contrôle de son application. |

| B. Gestion du lit et des berges |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteurs Actions préconisées. |  | Structures intercommunales | DŽpart. | RŽgion | Agence de lÕeau | Etat |
| I. Gestion du transit des matériaux |  |  |  |  |  |  |
| B.a Favoriser les opérations permettant de restaurer l'équilibre des cours d'eau (remobilisation des stocks de granulats, création de seuils). | Maîtrise d'ouvrage assurée par les propriétaires riverains regroupés en A.S.A., les communes, les APPMA locales, etc... hors Domaine Public Fluvial (DPF). | Conseil, programmation et coordination des actions. Maîtrise d'ouvrage délé-guée éventuelle Maîtrise d'ouvrage SMRD sur le DPF hors domaine CNR*. | Financement dans le ca Conseil technique et financier |  |  | dre du contrat de rivière. Conseil. Contrôle du respect de la réglementation. |
| B.b Limiter les prélèvements de granulats dans le lit des cours d'eau au seul titre de la prévention des risques. |  | Conseil, programmation et coordination des actions. Maîtrise d'ouvrage SMRD sur le DPF hors domaine CNR*. | Financement dans le ca Conseil technique et financier |  |  | dre du contrat de rivière. Conseil. Contrôle du respect de la réglementation. |
| B.c Eviter l'édification de nouveaux barrages et de nouvelles digues qui bloquerait la recharge et/ou le transit des granulats. |  | Implication des structures intercommunales en tant que responsable du suivi et de la surveillance des rivières. |  |  |  | Contrôle du respect de la réglementation. |
| B.d Tenter la restauration d'un potentiel de recharge. | A partir des versants : Maîtrise d'ouvrage - de l'O.N.F sur les forêts domaniales, - des propriétaires sur les autres forêts. | A partir des berges : Animation de la concertation par les structures intercommu-nales. | Financement de l'acquisi de convention, dans le ca Conseil technique et financier |  |  | tion ou de la mise en place dre du contrat de rivière Conseil. Contrôle du respect de la réglementation. |
| B.e Créer un fonds de solidarité amont/aval. | Les modalités de mise en place et de gestion sont à négocier. |  |  |  |  |  |

| B. Gestion du lit et des berges (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteurs Actions préconisées |  | Structures intercommunales | DŽpart. |  | RŽgion | Agence de lÕeau | Etat |  |
| II. Gestion de la forêt alluviale et des embâcles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.f Gérer de façon cohérente et pérenne la végétation alluviale. | Maîtrise d'ouvrage assurée par les propriétaires riverains regroupés en A.S.A., les communes, les APPMA locales, etc... hors DPF. | Maîtrise d'ouvrage délé-guée éventuelle Conseil programmation et coordination Maîtrise d'ouvrage SMRD sur le DPF hors domaine CNR* | Financement dans le ca Conseil technique et financier |  |  |  | dre du contrat de rivière. Conseil. Contrôle du respect de la réglementation. |  |
| B.g Favoriser le rajeunissement de la forêt alluviale en lit majeur. | Maîtrise d'ouvrage assurée par les propriétaires riverains regroupés en A.S.A., les communes, les APPMA locales, etc... hors DPF. | Maîtrise d'ouvrage délé-guée éventuelle Conseil et programmation et coordination | Financement dans le ca Conseil technique et financier |  |  |  | dre du contrat de rivière. Conseil. Contrôle du respect de la réglementation. |  |
| B.h Eviter toute nouvelle coupe à blanc de la végétation de berge. | Respect de la réglementation par les propriétaires riverains | Conseil, information, sensibilisation |  |  |  |  | Conseil. Contrôle du respect de la réglementation. |  |
| III. Globalement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.i Mettre en place un dispositif de gestion globale des rivières à l'échelle du bassin versant. |  | Ensemble des structures ayant compétence sur les rivières (Cf. chapitre V.3) |  |  |  |  |  |  |
| B.j Réactiver, voire mettre en place, des structures locales responsables de l'entretien des cours d'eau. | Concertation locale des riverains, communes, ... | Animation et conseil |  |  |  |  |  |  |
| B.k Planifier les interventions sur des programmes pluriannuels. | Maîtrise d'ouvrage A.S.A, A.A.P.P.M.A., communes, ... | Conseil, programmation et coordination Maîtrise d'ouvrage du S.M.R.D. sur le DPF hors domaine CNR*. |  | Conseil technique et financier |  |  |  | Conseil. Contrôle du respect de la réglementation. Validation des programmes par la M.I.S.E. |
| B.l Mettre en place un fonds pluriannuel permettant d'assurer une gestion préventive et pérenne des rivières. |  | Programmation et coordination | Financement à travers le futur contrat de rivière. Coût prévisionnel 1,5 MF HT sur 5 ans + plans de gestion à élaborer |  |  |  |  |  |

| B. Gestion du lit et des berges (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteurs Actions préconisées |  | Structures intercommunales | DŽpart. |  | RŽgion |  | Agence de lÕeau | Etat |
| III. Globalement (suite) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B.m Préserver les zones inondables | Concertation entre les propriétaires, les communes, les structures intercommunales et les financeurs, susceptible d'aboutir à l'acquisition ou la mise en place de convention permettant d'indemniser les propriétaires et les exploitants. Financement dans le cadre du futur contrat de rivière. |  |  |  |  |  |  |  |
| B.n Préserver les espèces au cours des travaux. | Respect de la période de reproduction des poissons et réalisation d'une reconnaissance de terrain avant travaux. | Conseil | Conseil technique et financier |  |  |  |  | Conseil et contrôle du respect de la réglementation. |
| C. Gestion qualitative de l'eau |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acteurs Actions préconisées |  | Structures intercommunales | DŽpart. |  | RŽgion |  | Agence de lÕeau | Etat |
| C.a Les communes et leurs groupements poursuivront les efforts engagés de manière à assurer à chaque habitant une eau de bonne qualité. | Communes : Mise en oeuvre de protec-tions de captage, de traite-ments de désinfection, de travaux sur les captages. | Coordination S.M.R.D. | Financement dans le ca Conseil technique et financier |  |  |  |  | dre du contrat de rivière. Conseil. Contrôle du respect de la réglementation. |
| C.b Les collectivités, l'Etat et les financeurs poursuivront leurs efforts de traitement des rejets. | Communes : Maîtrise d'ouvrage des travaux. | Coordination S.M.R.D. | Financement dans le ca Conseil technique et financier |  |  |  |  | dre du contrat de rivière. Conseil. Contrôle du respect de la réglementation. |
| C.c Les campings et les installations classées devront s'équiper d'un système d'assainissement. | Propriétaires : Maîtrise d'ouvrage des travaux. | Coordination S.M.R.D. |  |  |  |  |  | Conseil. Contrôle du respect de la réglementation. |
| C.d Poursuite des programmes de maîtrise des pollutions azotées. | Chambre d'Agriculture : Poursuite des programmes engagés. |  | Opérations |  |  |  |  | coordonnées. Mise en œuvre des actions réglementaires. |
| D. Gestion des risques. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acteurs Actions préconisées |  | Structures intercommunales | DŽpart. | RŽgion |  | Agence de lÕeau |  | Etat |
| D.a Amélioration de la connaissance de l'aléa. | Communes : Mise à disposition du public des dossiers de prévention de risques (DCS et DICRIM) | Coordination S.M.R.D. |  |  |  |  |  | Mise à disposition du public des dossiers de prévention de risques (DCS et DICRIM). |
| D.b Prise en compte du risque inondation dans l'occupation des sols. | Communes : Création ou adaptation des documents d'urbanisme en ce sens. | Coordination S.M.R.D. |  |  |  |  |  | Contrôle du respect de la réglementation. |
| D.c Réalisation d'un diagnostic des digues. |  | Maîtrise d'ouvrage SMRD hors domaine CNR*. | Financement dans le ca Conseil |  |  |  |  | dre du contrat de rivière. Conseil. |
| D.d Mise en place de programmes de travaux sur les digues selon leurs enjeux. | Financement possible dans Concertation pour la désignation du maître d'ouvrage et la définition du programme d |  |  |  |  |  |  | le cadre du contrat de rivière e travaux. Contrôle du respect de la réglementation. |
| D.e Sur les digues à faible enjeu : | Concertation entre les propriétaires, susceptible d'aboutir à l'acquistion ou la mise en place de convention permettant d'indemniser les propriétaires et les exploitants. Financement dans le cadre du futur contrat de rivière. |  |  |  |  |  |  |  |
| E. Gestion des milieux aquatiques remarquables. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acteurs Actions préconisées |  | Structures intercommunales | DŽpart. | RŽgion |  | Agence de lÕeau |  | Etat |
| E.a Pour les milieux remar-quables retenus, des plans de gestion seront établis. | Comités de pilotage locaux | responsables de l'élaboratio Coordination S.M.R.D. | on des plans. Financement dans le |  |  |  |  | cadre du contrat de rivière Contrôle du respect de la réglementation. |
| E.c Des efforts de restauration de la libre circulation des poissons également préconisés. | Concertation entre les propriétaires, les collectivités la Fédération de pêche, le C.S.P. et les financeurs. |  |  |  |  |  |  |  |
| E.b Révision du schéma de vocation piscicole. | Maîtrise d'ouvrage : Fédération Départementale de Pêche. | Coordination S.M.R.D. |  |  |  |  |  | Pilotage C.S.P. et D.D.A.F |

| F. Tourisme et loisirs |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteurs Actions préconisées |  | Structures intercommunales | DŽpart. | RŽgion | Agence de lÕeau | Etat |
| F.a Mise en place d'une charte de bon voisinage | Concertation entre les usagers. | Animation par les chargés de missions tourisme du DAVD et DRDD. | Conseil technique et financier |  |  | Conseil. Contrôle et mise en œuvre de la réglementation. |
| F.b Actions spécifiques : - Baignade - Canoë - Pêche - Tourisme et nature | Maîtrise d'ouvrage : - Communes - Propriétaires riverains - Fédération Départementale et centres de locations - Fédération Départementale et APPMA - Associations et organismes concernés | Coordination S.M.R.D. Animation par l'ensemble des structures intercom-munales | Financement dans le ca Conseil technique et financier |  |  | dre du contrat de rivière. Conseil. Contrôle et mise en œuvre de la réglementation. |
| G. Information et sensibilisation |  |  |  |  |  |  |
| Acteurs Actions préconisées |  | Structures intercommunales | DŽpart. | RŽgion | Agence de lÕeau | Etat |
| G.a Un programme de communication du S.A.G.E. et du contrat de rivière sera établi et mis en œuvre. |  | Coordination S.M.R.D. | Financement dans le ca Conseil technique |  |  | dre du contrat de rivière. et financier |

*  La CNR assure la maîtrise d'ouvrage et le financement des opérations d'aménagement et d'entretien du lit et des berges sur son domaine concédé (linéaire de 2,5 km de la Drôme à la confluence au Rhône).

| VI.2 TABLEAU DE BORD DU SUIVI DU S.A.G.E. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Gestion quantitative de la ressource en eau : observatoire de l'eau |  |  |  |  |  |  |  |
| Acteurs Actions préconisées |  | Structures intercommunales | DŽpart. | RŽgion | Agence de lÕeau |  | Etat |
| Observations continues : |  | SMRD : . Mise en place et gestion des stations piézomé-triques nouvelles. . Mise en place des stations hydrométriques nouvelles. |  |  |  |  | DIREN - CNR : . gestion des stations existantes DIREN : . gestion des stations hydro-métriques nouvelles. |
| Observations ponctuelles : |  | SMRD : . Mise en place et gestion des échelles limnimétri-ques. . Relevés manuels de la piézométrie. |  |  |  |  | Police des eaux : . jaugeages de contrôle. |
| Gestion des prélèvements : | Irrigants : Mise en place et suivi d'un système de contrôle des prélèvements et des dérivations. |  |  |  |  |  | Police de l'eau : contrôle et mise en œuvre de la réglementation. |
|  |  |  | Financement dans le cadre du contrat de rivière. Coût = 150 KF HT |  |  |  |  |
| Compte rendu annuel à la C.L.E. |  | S.M.R.D. |  |  |  |  |  |

| B. Gestion du lit et des berges |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteurs Actions préconisées |  | Structures intercommunales | DŽpart. | RŽgion | Agence de lÕeau | Etat |
| Suivi topographique du niveau des rivières dans les secteurs à risques. |  | Maîtrise d'ouvrage SMRD hors domaine CNR* | Financement dans le cadre du contrat de rivière. Coût prévisionnel = 400 KF HT sur 5 ans |  |  |  |
| Suivi des programmes d'intervention en rivière |  | Ensemble des structures intercommunales |  |  |  |  |
| Compte-rendu annuel à la CLE. |  | S.M.R.D. |  |  |  |  |
| C. Gestion qualitative de l'eau |  |  |  |  |  |  |
| Acteurs Actions préconisées |  | Structures intercommunales | DŽpart. | RŽgion | Agence de lÕeau | Etat |
| Eau potable |  | Coordination S.M.R.D. |  |  |  | DDASS |
| Points baignades |  | Coordination S.M.R.D. |  |  |  | DDASS |
| Contrôle des STEP et des rejets | Autosurveillance des ouvrages d'assainissement. | Coordination S.M.R.D. |  |  |  | Contrôle inopinés par les services de l'Etat et maires. |
| Eaux souterraines |  | Coordination S.M.R.D. |  |  |  | DIREN (nitrates et pesticides) |
| Compte rendu à la C.L.E. |  | Coordination S.M.R.D. |  |  |  | Mission Inter-Services de l'Eau. |
| D. Gestion des risques |  |  |  |  |  |  |
| Acteurs Actions préconisées |  | Structures intercommunales | DŽpart. | RŽgion | Agence de lÕeau | Etat |
| Suivi des procédures de prévention des risques. |  | Coordination S.M.R.D. |  |  |  | Mission Inter-Services de l'Eau. |
| Compte rendu annuel à la C.L.E. de l'avancement des procédures et actions sur les digues. |  | Coordination S.M.R.D. |  |  |  | Mission Inter-Services de l'Eau. |

| E. Gestion des milieux aquatiques remarquables : observatoire de la biodiversité |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acteurs Actions préconisées |  | Structures intercommunales | DŽpart. | RŽgion | Agence de lÕeau | Etat |
| Suivi de la faune, de la flore et des habitat (évolution, diversité). |  | Coordination S.M.R.D. | Financement dans le cadre du contrat de rivière. Coût estimatif : 600 KF sur 5 ans |  |  |  |
| Compte rendu annuel à la C.L.E. de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans de gestion. | Comités de pilotage locaux. | Coordination S.M.R.D. |  |  |  |  |
| F. Tourisme et loisirs |  |  |  |  |  |  |
| Acteurs Actions préconisées |  | Structures intercommunales | DŽpart. | RŽgion | Agence de lÕeau | Etat |
| Compte rendu annuel à la C.L.E. de l'avancement des opérations. |  | S.M.R.D. |  |  |  |  |
| G. Information et sensibilisation |  |  |  |  |  |  |
| Acteurs Actions préconisées |  | Structures intercommunales | DŽpart. | RŽgion | Agence de lÕeau | Etat |
| Compte rendu annuel à la C.L.E. de l'avancement des opérations. |  | S.M.R.D. |  |  |  |  |

*  La CNR assure la maîtrise d'ouvrage et le financement des opérations d'aménagement et d'entretien du lit et des berges sur son domaine concédé (linéaire de 2,5 km de la Drôme à la confluence au Rhône).