# MISE EN ŒUVRE 
ET SUIVI

page

V.1   TABLEAU DE BORD DE LA MISE EN OEUVRE DU S.A.G.E.           	   V-3

V.2   TABLEAU DE BORD DU SUIVI DU S.A.G.E.					             V-9

Ces deux tableaux récapitulent, action par action, le rôle de chaque acteur dans l'application du S.A.G.E.

| V.3 ORGANISATION DES STRUCTURES INTERCOMMUNALES POUR LA GESTION DE L'EAU, DES RIVIERES ET DES MILIEUX AQUATIQUES. | V-12 |
| --- | --- |

L'ensemble des orientations du S.A.G.E. sera appréhendé globalement, tant sur le plan géographique que thématique.

Les points forts de l'application du S.A.G.E. sont les suivants :

¬ Un second contrat de rivière sera mis en place sur l'ensemble du bassin versant. Il permettra de mettre en  oeuvre les actions préconisées par le S.A.G.E. sur les six thèmes traités (ressource en eau, lit et berges, qualité des eaux, risques, milieux aquatiques, tourisme et loisirs).

Pour certains d'entre eux le programme d'actions sera  important (ex. volet traitement des rejets domestiques), pour d'autres le contrat de rivière permettra de donner les moyens d'initier une réflexion commune (ce sera le cas notamment pour l'eau potable et les interventions sur les digues).

La mise en place du S.A.G.E. implique un partenariat financier fort, tant au niveau de l'Etat, de l'Agence de l'Eau, de la Région et du Conseil Général que des communes et de leurs groupements. Par ailleurs, il est important de souligner que toute ou partie du bassin versant est constitué de communes disposant de moyens très limités nécessitant la mise en place de mécanismes de solidarités efficaces.

- Un observatoire, regroupant l'ensemble des composantes de  la gestion globale de l'eau, des rivières et des milieux aquatiques sera mis en place et permettra d'assurer le suivi du S.A.G.E.

®  La Commission Locale de l'Eau pilotera régulièrement l'application du S.A.G.E. en établissant un bilan annuel. Elle sera le lieu de concertation et de décision pour les actions ou opérations faisant l'objet de divergence d'opinion.

Elle assurera le rôle du Comité de rivière chargé de l'élaboration et du suivi du contrat de rivière.

¯  Le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD) assurera la coordination de l'ensemble des actions. Ses statuts seront modifiés en conséquence.

Sa mission d'animation de la Commission Locale de l'Eau est maintenue.

La mise en oeuvre des action sera à la charge des maîtres d'ouvrages spécifiques à chaque opération (communes, groupements de communes, syndicats d'irriguants, associations syndicales autorisées de riverains, ...).

Les services  de l'Etat  continueront  à faire  respecter  les réglementations  en vigueur et veilleront à la mise en oeuvre des orientations du S.A.G.E.

Par ailleurs, un programme de sensibilisation et d'information sera élaboré et mis en oeuvre (film, expositions, animations scolaires, etc...) de manière à associer l'ensemble de la population de la vallée à la concertation et à la mise en oeuvre d'une gestion équilibrée de l'eau dans le respect des usages et des milieux.

## ORGANISATION  DES  STRUCTURES INTERCOMMUNALES     POUR  LA  GESTION  DE  L'eau,  des  rivieres  et  des milieux  aquatiques.

Pour permettre une gestion globale de l’eau sur l’ensemble du bassin versant de la Drôme, un dispositif sera mis en place entre les structures intercommunales ayant compétence sur les rivières. Une convention a déjà été passée entre le S.M.R.D., le D.R.D.D. et le D.A.V.D. ; d'autres structures pourront être intégrées par la suite à leur demande.

Ce dispositif fonctionnera en relation étroite avec la M.I.S.E. et plus particulièrement la police des eaux ; le contrôle du respect des réglementations en vigueur restant de la compétence des services de l'Etat.

Les deux fonctions suivantes seront assurées par ce dispositif :

- une coordination gŽnŽrale sur l'ensemble du bassin versant,

- des interventions de proximitŽ, ˆ l'Žchelle des deux secteurs du Diois et du Val de Dr™me,

Ses objectifs sont de trois ordres :

- mettre en oeuvre et suivre les orientations du S.A.G.E.

- piloter, encadrer et  coordonner  les actions locales

- assurer la prŽsence de terrain et la surveillance des rivières

### principe d'organisation

Ce dispositif est composé :

#### Sur le plan technique

1- d'un responsable de bassin, placŽ sous la responsabilitŽ du SMRD,

dont les missions sont les suivantes :

-  animation de la C.L.E.

- coordination de la mise en oeuvre du S.A.G.E.

- coordination des programmes d'intervention en rivire

- encadrement des projets d'intŽrt gŽnŽral pour l'amŽnagement des rivires

- responsabilitŽ du suivi du S.A.G.E.

- responsabilité des actions d'information et de sensibilisation

Le SMRD élargira ses compétences de manière à pouvoir assurer ces nouvelles fonctions.

2- d'un technicien de rivire ˆ mi-temps dans chaque sous-bassin, placŽ sous la responsabilitŽ du DRDD dans le Diois, du DAVD dans le Val de Dr™me,

ayant pour missions :

- proposition des programmes d'entretien

- encadrement  gŽnŽral  de  l'Žquipe  d'entretien  ou  des  prestataires de service,  suivi administratif  et financier

- surveillance des travaux rŽalisŽs dans la rivire

- surveillance gŽnŽrale des rivières, les techniciens seront assermentŽs

- mise en oeuvre des actions liŽes au suivi de la rivire

3-  d'une Žquipe d'entretien gŽrŽe par le DAVD intervenant sur le territoire du DAVD et du SMRD, le DRDD. utilisant pour sa part principalement des prestations de service.  Elle pourra toutefois intervenir ponctuellement sur le territoire de ce dernier, à sa demande et par convention.

Ses interventions porteront sur :

- l'entretien des rivières et des berges

- les petits amŽnagements en rivire

- ainsi que diverses interventions liŽes au bon fonctionnement des rivires et la mise en oeuvre concrte du S.A.G.E.

#### Sur le plan politique

Une confŽrence des PrŽsidents, comprenant pour chaque structure,

* le PrŽsident ou son reprŽsentant

* deux dŽlŽguŽs choisis dans les instances respectives

* un technicien dŽsignŽ par chaque PrŽsident

aura pour rôles :

- la définition annuelle des missions de coordination du responsable de bassin

- la définition des objectifs gŽnŽraux et des programmes annuels d'entretien des rivières sur la base des propositions des techniciens rivires et du responsable de bassin

- le suivi rŽgulier des actions et du dispositif de suivi du SAGE

### BUDGET ET FINANCEMENT PREVISIONNEL

Les dŽpenses annuelles sont estimŽes ˆ :

- responsable de bassin	300 KF

- techniciens de rivire	250 KF

- Žquipe rivire		850 KF

Des subventions de l’Agence de l’Eau de la Région et du Département peuvent être obtenues dans le cadre de leurs actions en faveur de l’entretien des rivières, des emplois environnement et de l’aide aux actions d’insertion.